## Slide 1
앱프로그래밍응용 프로젝트

## Slide 2
프로젝트 명: 쇼핑몰
목적: 사용자가 상품을 쉽게 탐색하고 장바구니에 담아 주문까지 할 수 있는 간단한 모바일 쇼핑 앱을 구현
주요 기능:
상품 목록 및 상세 정보 보기
장바구니 담기 및 삭제
주문 기능 (모의 결제)
사용자 리뷰 및 평점
검색/필터 기능

## Slide 3
리소스 계획 (대략)
개발 도구 및 리소스 :
Flutter & Dart SDK
Android Studio or VS code
Firebase (또는 SQLite)
GItHub (버전 관리)
Figma (디자인)
리스트 관리 (대략)
Flutter 학습 곡선
(초반에 튜토리얼 학습 및 샘플 프로젝트 참고)
상태 관리 이슈
(Provider 등 간단한 상태관리로 시작 후 확장)
빌드/배포 오류
(초기부터 안드로이드 중심 개발, ios는 나중 대응)
기능 미완성
(필수 기능 우선 개발, 부가 기능은 유동적으로 진행)

## Slide 4: 개발 계획 관리 -> Notion 또는 Docs를 활용해 일정, 진행 상황, 회고 등을 기록 버전 관리 -> GitHub를 활용하여 소스코드 관리 및 변경 이력 추적 기록 방식 -> 주요 구현 내용, 버그 해결 과정, 회고 등을 개발일지 형태로 문서와 외부 피드백 -> 교수님, 동료 학생 또는 커뮤니티 (Firebase, Flutter 커뮤니티 등)에 주기적으로 질문 및 피드백 요청 일정 체크 방법 -> 주간 목표를 정해 To-Do 리스트 형태로 관리하고 완료 시 체크 최종 자료 공유 -> 발표 자로 및 산출물은 Google Drive 또는 GitHub에 정리하여 제출
커뮤니케이션 계획

## Slide 5
주차 | 작업 내용 | 시작일 | 종료일 | 진행 상황
9주차 | 프로젝트 계획서 준비 | 2025-05-12 | 2025-05-18 | 60%
10주차 | 요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정 | 2025-05-19 | 2025-05-25 | 30%
11주차 | 기본 UI 개발 (레이아웃) (상품 리스트, 상세 화면 등) | 2025-05-26 | 2025-06-01 | 0%
12주차 | 주요 기능 구현 1 (상품 장바구니 기능, 수량 변경, 삭제 기능 등) | 2025-06-02 | 2025-06-08 | 0%
13주차 | 주요 기능 구현 2 (결제 화면 UI 구성, 가상 결제 흐름 구현 등) | 2025-06-09 | 2025-06-15 | 0%
14주차 | 전체 기능 점검, 버그 수정, 테스트 | 2025-06-16 | 2025-06-22 | 0%
15주차 | 발표 자료 및 최종 보고서 제출, 최종 테스트 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 0%

## Slide 6
회원 기능 (Ai 도움)
회원가입 및 로그인/로그아웃
사용자 정보 수정
2. 상품 목록 (Ai 도움)
상품 리스트 보기
상품 이미지, 이름, 가격 표시
검색 기능
3. 상품 상세 (Ai 도움)
상품 이미지 확대 보기
상품 설명, 가격, 재고 표시
장바구니에 추가 기능
4. 장바구니 (Ai 도움)
담긴 상품 목록 보기
수량 수정, 삭제 기능
전체 금액 계산
5. 주문 및 결제 (Ai 도움)
주문서 작성 (배송지, 연락처 등)
결제 시뮬레이션
주문 완료 화면 표시
6. 주문 내역 (Ai 도움)
내가 주문한 상품 리스트 보기
주문 상세 정보 확인
요구사항 수집 및 분석